Приложение 3

к государственной программе «Обеспечение

реализации государственных полномочий

в области строительства, архитектуры и развитие

дорожного хозяйства Брянской области»

Справочная информация к подпрограмме «Автомобильные дороги»

государственной программы «Обеспечение реализации

государственных полномочий в области строительства,

архитектуры и развитие дорожного хозяйства Брянской области»

### Таблица 1

Перечень

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы

«Автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда

Брянской области в 2023 году

| № п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МБТ из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения | 5,693 |  | 135 690 910,00 |  | 135 690 910,00 |  |
|  | объекты строительства | 1,273 |  | 83 290 910,00 |  | 83 290 910,00 |  |
|  | объекты реконструкции | 4,420 |  | 52 400 000,00 |  | 52 400 000,00 |  |
| 1.1. | Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 4+420 в Брянском районе Брянской области | 4,420 | 2024 год | 52 400 000,00 |  | 52 400 000,00 |  |
| 1.2. | Строительство автомобильной дороги ст. Чернетово - м-н Первомайский г. Сельцо в Брянском районе Брянской области | 1,273 | 2023 год | 83 290 910,00 |  | 83 290 910,00 |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 4,774 |  | 1 306 744 561,44 |  | 1 290 700 262,66 | 16 044 298,78 |
|  | объекты строительства | 4,774 |  | 1 306 744 561,44 |  | 1 290 700 262,66 | 16 044 298,78 |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство объекта «Улично – дорожная сеть в микрорайоне по ул. Флотской» г. Брянска | 4,601 | 2023 год | 1 232 323 232,32 |  | 1 220 000 000,00 | 12 323 232,32 |
| 2.2. | Строительство моста через р. Болва на автодороге «Подъезд к г. Фокино» Брянской области | 0,173 | 2024 год | 74 421 329,12 |  | 70 700 262,66 | 3 721 066,46 |
|  | Итого в 2023 году | 10,467 |  | 1 442 435 471,44 |  | 1 426 391 172,66 | 16 044 298,78 |
|  | объекты строительства | 6,047 |  | 1 390 035 471,44 |  | 1 373 991 172,66 | 16 044 298,78 |
|  | объекты реконструкции | 4,420 |  | 52 400 000,00 |  | 52 400 000,00 | 0,00 |

### Таблица 2

Перечень

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы

«Автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда

Брянской области в 2024 году

| № п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | МБТ из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения | 6,335 |  | 179 154 584,00 |  | 179 154 584,00 |  |
|  | объекты строительства | 1,915 |  | 54 836 928,00 |  | 54 836 928,00 |  |
|  | объекты реконструкции | 4,420 |  | 124 317 656,00 |  | 124 317 656,00 |  |
| # 1.1. | # Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | # 0,918 | # 2025 год | # 50 000 000,00 |  | # 50 000 000,00 |  |
| 1.2. | Реконструкция автомобильной дороги Сельцо-Бетово на участке км 0+000 - км 4+420 в Брянском районе Брянской области | 4,420 | 2024 год | 124 317 656,00 |  | 124 317 656,00 |  |
| # 1.3. | # Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец - Баклань в Почепском районе Брянской области | # 0,997 | # 2025 год | # 4 836 928,00 |  | # 4 836 928,00 |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 0,444 |  | 394 922 832,27 |  | 375 176 690,66 | 19 746 141,61 |
|  | объекты строительства | 0,173 |  | 386 158 851,67 |  | 366 850 909,09 | 19 307 942,58 |
|  | объекты реконструкции | 0,271 |  | 8 763 980,60 |  | 8 325 781,57 | 438 199,03 |
| 2.1. | Строительство моста через р. Болва на автодороге «Подъезд к г. Фокино» Брянской области | 0,173 | 2024 год | 386 158 851,67 |  | 366 850 909,09 | 19 307 942,58 |
| # 2.2. | # Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | # 0,271 | # 2025 год | # 8 763 980,60 |  | # 8 325 781,57 | # 438 199,03 |
|  | Итого в 2024 году | 6,779 |  | 574 077 416,27 |  | 554 331 274,66 | 19 746 141,61 |
|  | объекты строительства | 2,088 |  | 440 995 779,67 |  | 421 687 837,09 | 19 307 942,58 |
|  | объекты реконструкции | 4,691 |  | 133 081 636,60 |  | 132 643 437,57 | 438 199,03 |

### Таблица 3

Перечень

объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог

общего пользования, финансируемых в рамках подпрограммы

«Автомобильные дороги» за счет средств дорожного фонда

Брянской области в 2025 году

| № п/п | Наименование объекта | Мощность по проектно-сметной документации, км | Срок ввода в эксплуатацию | Сумма всего, рублей | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета | областной бюджет | местный бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Автомобильные дороги регионального значения | 1,915 |  | 1 077 027 554,64 |  | 1 077 027 554,64 |  |
|  | объекты строительства | 1,915 |  | 1 077 027 554,64 |  | 1 077 027 554,64 |  |
|  | объекты реконструкции |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1. | # Строительство моста через реку Десна на км 1+250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | # 0,918 | # 2025 год | # 598 171 754,64 |  | # 598 171 754,64 |  |
| # 1.2. | # Строительство моста через реку Судость на км 8+200 автомобильной дороги Валуец - Баклань в Почепском районе Брянской области | # 0,997 | # 2025 год | # 478 855 800,00 |  | # 478 855 800,00 |  |
| 2 | Автомобильные дороги местного значения | 8,356 |  | 997 375 895,60 |  | 947 507 100,82 | 49 868 794,78 |
|  | объекты строительства | 8,085 |  | 129 741 816,20 |  | 123 254 725,39 | 6 487 090,81 |
|  | объекты реконструкции | 0,271 |  | 867 634 079,40 |  | 824 252 375,43 | 43 381 703,97 |
| # 2.1. | # Строительство автомобильных дорог в ГУП ОНО ОПХ «Черемушки» в д. Дубровка Брянского района Брянской области (6 этап) | # 8,085 | # 2025 год | # 129 741 816,20 |  | # 123 254 725,39 | # 6 487 090,81 |
| # 2.2. | # Реконструкция Литейного моста через реку Десна в Бежицком районе г. Брянска (2 пусковой комплекс) | # 0,271 | # 2025 год | # 867 634 079,40 |  | # 824 252 375,43 | # 43 381 703,97 |
|  | Итого в 2025 году | 10,271 |  | 2 074 403 450,24 |  | 2 024 534 655,46 | 49 868 794,78 |
|  | объекты строительства | 10,000 |  | 1 206 769 370,84 |  | 1 200 282 280,03 | 6 487 090,81 |
|  | объекты реконструкции | 0,271 |  | 867 634 079,40 |  | 824 252 375,43 | 43 381 703,97 |

### Таблица 4

Программа мероприятий по строительству и реконструкции

автодорожных путепроводов в местах пересечения

железнодорожных путей и автомобильных дорог общего

пользования регионального или межмуниципального

и местного значения

| № п/п | Наименование объекта | Вид работ | Госзаказчик объекта (Росавтодор/ГК «Автодор»/ субъект РФ/мун. обр.) | Заказчик разработки проектной докумен-тации | Срок завершения разработки проектной докумен-тации | Дата получения положи-тельных заключений гос. экспертизы | Дата утвержде-ния проектной докумен-тации | Срок передачи проектной документации госзаказчику объекта (в случае необходимости передачи ПД) | Мощность и стоимость объекта в ценах соответствующих лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пог. м | категория дороги | млн. руб. |
| 1 | Капитальный ремонт путепровода через ж.д. пути в г. Унеча на автомобильной дороге «Брянск - Новозыбков» - Унеча» км 8 + 225 | капиталь-ный ремонт | Администра-ция Унечского района | Администра-ция Унечского района | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 134,38 | Магистральная улица районного значения | 424 |
| 2 | Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути ст. Брянск-2 по пр. Московскому в г. Брянск Брянской области | капиталь-ный ремонт | Брянская городская администр-ация | Брянская городская администра-ция | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 249,45 | Магистральная улица районного значения | 650 |
| 3 | Капитальный ремонт путепровода через железную дорогу на км 37 + 606 автомобильной дороги Брянск - Дятьково - граница Калужской области в Дятьковском районе Брянской области | капиталь-ный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | ГКУ «УАД Брянской области» | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 49,00 | III | 100 |
| 4 | Строительство путепровода, на 126 км железной дороги Снежетьская - Брянск Восточный в Фокинском районе г. Брянска Брянской области | строи-тельство | Брянская городская администра-ция | МКУ «УЖКХ» г. Брянска | 2024 | 2024 | 2024 | 2025 |  |  | 72 |

### Таблица 5

Программа мероприятий по приведению в нормативное состояние

искусственных сооружений на действующей сети автомобильных

дорог общего пользования регионального, межмуниципального

и местного значения

| N п/п | Наименование объекта | Вид работ | Ответственный исполнитель | Оценка технического состояния (предаварийное/аварийное состояние) | Информация об оценке тех. состояния сооружения (вид документа, организация, год проведения диагностики) | Информация об установ-лении ограничения/закрытия движения | Соответ-ствие объекта критериям уникаль-ности иск. соор. согласно постановлению ПРФ от 20.04.2016 № 329 (соотв./не соотв.) <*> | Информация о возможности объезда |  | Срок завершения разработки проектной документации | Дата получения положительных заключений государственной экспертизы | Дата утверждения проектной документации | Мощность и стоимость объекта в ценах соответствующих лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | наличие | протяженность, км |  |  |  | пог. м | категория дороги | млн. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Капитальный ремонт моста через реку Унеча, в с. Смолевичи на км 8 + 062 автомобильной дороги Клинцы - Песчанка - Субовичи в Клинцовском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Транспроект» | установлены ограничения | не соответствует | да | 5 | 2019 | 2020 | 2020 | 97,47 | IV | 124,4 |
| 2 | Капитальный ремонт моста через ручей в д. Глаженка на км 8 + 277 автомобильной дороги Брянск - Сельцо в Брянском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 2 | 2020 | 2020 | 2020 | 5,7 | III | 12,4 |
| 3 | Капитальный ремонт моста через р. Вабля на км 0 + 707 на автомобильной дороге подъезд к с. Новое Село в Стародубском муниципальном округе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. | установлены ограничения | не соответствует | да | 4 | 2020 | 2019 | 2019 | 4,80 | IV | 11,14 |
| 4 | Капитальный ремонт моста через ручей в п. Плавна на км 13 + 570 автомобильной дороги «Стародуб - Климово» - Курозново в Климовском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 4 | 2021 | 2021 | 2021 | 1,0 | IV | 26,4 |
| 5 | Капитальный ремонт моста через ручей, д. Тиганово на км 2 + 082 автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Тиганово - Трубчино в Брянском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. | установлены ограничения | не соответствует | да | 6 | 2019 | 2019 | 2020 | 12,48 | IV | 17,25 |
| 6 | Капитальный ремонт моста через ручей в д. Беловодка на км 29 + 260 автомобильной дороги Клинцы - Сураж в Суражском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 67 | 2020 | 2020 | 2020 | 12,0 | IV | 22,5 |
| 7 | Капитальный ремонт моста через реку Вабля на км 8 + 307 автомобильной дороги Погар - Новые Ивайтенки в Погарском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | отчет об обследовании, ГКУ «УАД Брянской области», 2016 год | установлены ограничения | соответствует | да | 34 | 2020 | 2020 | 2020 | 117,1 | IV | 86,8 |
| 8 | Капитальный ремонт моста через реку Судынка на автодороге по ул. Ворошилова в г. Мглин Мглинского района Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Мглинского района | предаварийное | технический отчет 2018 г. ООО «Брянскагро-промдор-проект» |  | не соответствует | нет |  | 2020 | 2020 | 2020 | 18,00 | Магистральная улица районного значения | 31,44 |
| 9 | Мост через реку Уль на км 9 + 941 автомобильной дороги «Украина» - Суземка в Севском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Транспроект» |  | не соответствует | да | 5 | 2022 | 2022 | 2022 | 62,55 | IV | 226,7 |
| 10 | Капитальный ремонт моста через реку Вага в д. Дубровка на км 5 + 868 автомобильной дороги Сновское - Рогов - Вербовка в Злынковском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 58 | 2020 | 2020 | 2020 | 13,00 | IV | 21,4 |
| 11 | Капитальный ремонт моста через реку Поконка в д. Рудня - Воробьевка на км 2 + 541 автомобильной дороги Гордеевка - Ширяевка в Гордеевском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | нет |  | 2021 | 2021 | 2021 | 18,55 | IV | 36,3 |
| 12 | Капитальный ремонт моста через реку Крапивна на км 10 + 380 автомобильной дороги «Украина - Алтухово» в Навлинском районе Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Навлинского района | аварийное | ежегодный осмотр | установлены ограничения | не соответствует | да | 28,8 | 2020 | 2020 | 2020 | 24,40 | IV | 51,6 |
| 13 | Капитальный ремонт моста через реку Шапоревка в с. Крапивна на км 2 + 597 автомобильной дороги «Климово - Чуровичи» - Забрама в Климовском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 40 | 2021 | 2021 | 2021 | 18,10 | IV | 29,3 |
| 14 | Капитальный ремонт моста через р. Судость на автомобильной дороге по улице Ленина в городе Почепе Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Почепского района | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 16 | 2022 | 2022 | 2022 | 90,88 | Магистральная улица районного значения | 216,3 |
| 15 | Капитальный ремонт автодорожного моста через реку Московка по ул. Октябрьская в г. Клинцы Брянской области | капитальный ремонт | Клинцовская городская администрация | предаварийное |  | установлены ограничения | соответствует | да | 10 | 2022 | 2022 | 2022 | 34,68 | Магистральная улица районного значения | 130,0 |
| 16 | Капитальный ремонт моста через реку Ипуть на ул. Фабричная в г. Сураж Суражского района Брянской области | капитальный ремонт | Суражская городская администрация | предаварийное |  | установлены ограничения | соответствует | да | 10 | 2022 | 2022 | 2022 | 110,8 | Магистральная улица районного значения | 36,1 |
| 17 | Капитальный ремонт моста через реку Десна в с. Старое Хотмирово на км 7 + 780 автомобильной дороги Селиловичи - Березовка - Шаровичи в Рогнединском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | технический отчет, ООО «ДорМост-Проект», 2017 г. | установлены ограничения | соответствует | нет |  | 2021 | 2021 | 2021 | 119,92 | IV | 79,400 |
| 18 | Капитальный ремонт моста через реку Ипуть, с. Старые Бобовичи на км 15 + 543 автомобильной дороги Новозыбков - Красная Гора в Новозыбковском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | соответствует | да | 28 | 2022 | 2022 | 2022 | 248,76 | IV | 382,4 |
| 19 | Капитальный ремонт моста через реку Кичета п. Ворчаны на км 28 + 786 автомобильной дороги Погар - Стародуб в Стародубском муниципальном округе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | да | 80 | 2023 | 2023 | 2023 | 65,36 | IV | 123,7 |
| 20 | Капитальный ремонт моста через Песочня, д. Песочня на км 5 + 525 автомобильной дороги Карачев - Пальцо в Карачевском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | удовлетворительное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2023 | 2023 | 2023 | 76,79 | IV | 145,4 |
| 21 | Капитальный ремонт моста через реку Рассуха, с. Гарцево на км 27 + 856 автомобильной дороги Стародуб - Новые Ивайтенки в Стародубском муниципальном округе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | неудовлетворительное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | да | 46 | 2022 | 2022 | 2022 | 47,48 | IV | 85,9 |
| 22 | Капитальный ремонт моста через реку Железная, с Алтухово на км 4 + 720 автомобильной дороги Алтухово - Кокоревка в Навлинском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | неудовлетворительное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | да | 32 | 2023 | 2023 | 2023 | 12,30 | IV | 23,3 |
| 23 | Капитальный ремонт моста через реку Вабля по ул. Восточная в с. Новое Село Стародубского муниципального округа Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Стародубского муниципального округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 7,00 | Главная поселковая дорога | 13,3 |
| 24 | Капитальный ремонт моста через реку Пронька по ул. Московская в с. Пролетарск Стародубского муниципального округа Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Стародубского муниципального округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 8,00 | Главная поселковая дорога | 15,2 |
| 25 | Реконструкция Литейного моста через р. Десна, в Бежицком районе г. Брянск, ул. Литейная (1 пусковой комплекс) | реконструкция | Брянская городская администрация | предаварийное | технический отчет, ООО «ДорМост-Проект», 2015 г. |  | соответствует | да | 10 | 2019 | 2019 | 2019 | 270,51 | Магистральная улица районного значения | 450,5 |
| 26 | Реконструкция Литейного моста через р. Десна, в Бежицком районе г. Брянск, ул. Литейная (2 пусковой комплекс) | реконструкция | Брянская городская администрация | предаварийное | технический отчет, ООО «ДорМост-Проект», 2015 г. | установлены ограничения | соответствует | да | 10 | 2019 | 2019 | 2019 | 270,51 | Магистральная улица районного значения | 473,4 |
| 27 | Строительство моста через реку Болва на автомобильной дороге Подъезд к г. Фокино в Дятьковском районе Брянской области | строительство нового моста взамен существующего, находящегося в неудовлетворительном состоянии | Администрация г. Фокино | предаварийное | технический отчет об обследовании, ООО «БалтГипро-Транс» Санкт-Петербург, 2015 г. | установлены ограничения | соответствует | нет | - | 2020 | 2020 | 2020 | 173,40 | Магистральная улица районного значения | 388,8 |
| 28 | Строительство моста через реку Судость на км 8 + 200 автомобильной дороги Валуец - Баклань в Почепском районе Брянской области | строительство нового моста взамен существующего, находящегося в неудовлетворительном состоянии | ГКУ «УАД Брянской области» | аварийное | существующий понтонный мост находится в неуд. состоянии | закрыто движение | соответствует | да | 62 | 2020 | 2020 | 2020 | 149,35 | IV | 373,7 |
| 29 | Строительство моста через реку Десна на км 1 + 250 автомобильной дороги Подъезд к д. Сельцо в Брянском районе Брянской области | строительство нового моста взамен существующего, находящегося в неудовлетворительном состоянии | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | существующий деревянный мост находится в неуд. состоянии | Существующий деревянный мост не соответствует требованиям безопасности | соответствует | да | 27 | 2021 | 2020 | 2020 | 120,00 | IV | 400,0 |
| 30 | Капитальный ремонт моста через реку Снежеть на автомобильной дороге к оздоровительному лагерю «Березка» в Брянском районе Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Брянского района | предаварийное | Акт о обследовании ООО «БМФ Автомост» 2019 |  | не соответствует | нет |  | 2020 | 2020 | 2020 | 63,60 | Главная поселковая дорога | 120,0 |
| 31 | Строительство моста через р. Снопоть д. Буда в Рогнединском районе Брянской области | строительство нового моста взамен существующего, находящегося в неудовлетворительном состоянии | Администрация Рогнединского района | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2020 | 2020 | 2020 | 30,00 | Главная поселковая дорога | 80,00 |
| 32 | Капитальный ремонт моста через реку Надва на км 1 + 550 автодороги Клетня - Алексеевка в Клетнянском районе Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Клетнянского района | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2020 | 2020 | 2020 | 50,00 | Главная поселковая дорога | 120,0 |
| 33 | Капитальный ремонт моста через реку Судость на автодороге по ул. Толстого в г. Почеп Почепского района Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Почепского района | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 16 | 2021 | 2021 | 2021 | 90,88 | Магистральная улица районного значения | 200,0 |
| 34 | Капитальный ремонт моста через ручей Азаричи на км 23 + 449 автомобильной дороги Злынка - Кожановка в Злынковском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 50 | 2021 | 2021 | 2021 | 28,00 | IV | 75,00 |
| 35 | Капитальный ремонт моста через реку Огневка в с. Угревище на км 6 + 600 автомобильной дороги «Комаричи - Севск - Угревище в Комаричском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | нет |  | 2021 | 2021 | 2021 | 11,60 | IV | 50,00 |
| 36 | Капитальный ремонт моста через ручей Немига на автодороге по ул. Красноармейской в г. Почеп Почепского района Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Почепского района | предаварийное | Технический отчет о результатах предпроектного обследования ООО «Дорсервис-Калининград», 2019 г. |  | не соответствует | да | 16 | 2020 | 2020 | 2020 | 24,00 | Магистральная улица районного значения | 75,00 |
| 37 | Капитальный ремонт моста через реку Снов, с. Истопки на км 32 + 689 автомобильной дороги Стародуб - Климово в Климовском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | удовлетворительное | ежегодный осмотр |  | соответствует | да | 96 | 2022 | 2022 | 2022 | 114,50 | IV | 150,0 |
| 38 | Капитальный ремонт Октябрьского моста через реку Десна в г. Брянск Брянской области | капитальный ремонт | Брянская городская Администрация | предаварийное | ежегодный осмотр |  | соответствует | нет |  | 2023 | 2023 | 2023 | 317,1 | Магистральная улица районного значения | 780,0 |
| 39 | Капитальный ремонт моста через реку Унеча, с. Робчик на км 16 + 542 автомобильной дороги Унеча - Робчик в Унечском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2023 | 2023 | 2023 | 64,87 | IV | 120,0 |
| 40 | Капитальный ремонт моста через ручей, с. Старый Кривец на км 7 + 011 автомобильной дороги «Брянск - Новозыбков» - Старый Кривец в Новозыбковском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2023 | 2023 | 2023 | 12,50 | IV | 50,00 |
| 41 | Капитальный ремонт моста через реку Бобрик, с. Алешковичи на км 14 + 785 автомобильной дороги Суземка - Страчево в Суземском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2023 | 2023 | 2023 | 48,85 | IV | 100,0 |
| 42 | Мост через реку Кор, д. Макарзно на км 7 + 381 автомобильной дороги Трубчевск - Погар в Трубчевском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | да | 71 | 2023 | 2023 | 2023 | 66,11 | IV | 120,0 |
| 43 | Капитальный ремонт моста через ручей, с. Хохловка на км 35 + 963 автомобильной дороги Смотрова Буда - Великая Топаль - Климово в Климовском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2023 | 2023 | 2023 | 14,00 | IV | 50,00 |
| 44 | Капитальный ремонт моста через реку Вабля на автодороге Печеники - Невструево Стародубского муниципального округа Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Стародубского муниципального округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 12,00 | Главная поселковая дорога | 40,00 |
| 45 | Капитальный ремонт моста через реку Вербовка в с. Чубовичи Стародубского муниципального округа Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Стародубского муниципального округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 10,00 | Главная поселковая дорога | 30,00 |
| 46 | Капитальный ремонт моста через реку Вербовка в с. Чубовичи Стародубского муниципального округа Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Стародубского муниципального округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 10,00 | Главная поселковая дорога | 30,00 |
| 47 | Капитальный ремонт моста через реку Палуж на автомобильной дороге Кибирщина - Ермоленка - граница республики Беларусь в Красногорском районе Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Красногорского района | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 30,00 | Главная поселковая дорога | 100,0 |
| 48 | Капитальный ремонт моста через реку Фошня на автомобильной дороге «Жуковка - Косилово» - Фошня в Жуковском районе Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Жуковского округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 8,00 | Главная поселковая дорога | 30,00 |
| 49 | Капитальный ремонт моста через реку Корна на автодороге по ул. Дыбенко и ул. Наримановская в г. Новозыбков Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Новозыбковского городского округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 18,00 | Главная поселковая дорога | 60,00 |
| 50 | Капитальный ремонт моста через ручей на автодороге по ул. Гагарина в г. Новозыбков Брянской области | капитальный ремонт | Администрация Новозыбковского городского округа | предаварийное | ежегодный осмотр |  | не соответствует | нет |  | 2024 | 2024 | 2024 | 14,00 | Магистральная улица районного значения | 60,00 |
| 51 | Капитальный ремонт моста через реку Сев, с. Новоемское на км 36 + 230 автомобильной дороги Комаричи - Севск в Севском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | соответствует | да | 12 | 2022 | 2022 | 2022 | 103,10 | IV | 150,0 |
| 52 | Капитальный ремонт моста через реку Ипуть, г. Сураж на км 25 + 210 автомобильной дороги Унеча - Сураж в Суражском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | соответствует | да | 140 | 2022 | 2022 | 2022 | 132,35 | IV | 195,0 |
| 53 | Капитальный ремонт моста через реку Ипуть, с. Ущерпье на км 25 + 230 автомобильной дороги Клинцы - Ущерпье - Красная Гора в Клинцовском районе Брянской области | капитальный ремонт | ГКУ «УАД Брянской области» | предаварийное | ежегодный осмотр |  | соответствует | да | 64 | 2022 | 2022 | 2022 | 293,40 | IV | 285,0 |